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无锡轨道交通项目基础处理工程
施工劳务分包



招标文件










招标人：安徽水文地质工程地质有限公司（盖单位章）
 2026 年 9 月 1 日


第一部分、投标须知
	[bookmark: _bookmark1]序号
	内容
	规  定

	1
	工程名称
	无锡轨道交通项目基础处理工程 1 标工程施工专业分包

	2
	工作内容
	项目劳务分包

	3
	工程地点
	江苏省无锡市滨湖区

	4
	工程规模及招标内容
	详见本招标工程量清单与计价表及相关图纸资料

	5
	采用币种
	人民币

	6
	工期要求
	基础处理1 标段：
具体以招标人通知为准。

	7
	工程质量要求
	工程质量符合国家、无锡市、行业和发包人现行的设计、施工、验收等采用的规范标准。

	8
	承包方式
	以实际完成合格有效工程数量条件下固定综合单价承包方式

	9
	投标人资质等级要求
	1：要求投标人具有施工劳务不分等级资质
2：企业营业执照、安全生产许可证等证件齐全；

	10
	合格投标人的产生
	邀请招标

	11
	现场考察
	招标人不组织进行现场考察，由投标人自行组织，招标人可提供必要的协助

	12
	递交投标文件地点
	安徽省蚌埠市蚌山区雪华乡（宏业村街道）雪华路245号

	13
	开标时间和地点
	开标时间： 2026 年 9 月 18 日 北京时间： 8：30 时；
开标地点：安徽省蚌埠市蚌山区雪华乡（宏业村街道）雪华路245号

	14
	招标联系人
	联系人、电话：李柳柳  15255225618

	15
	投标有效期
	开标截止日后5天

	16
	投标文件的组成
	详见本招标文件

	17
	评标办法
	最低价中标

	18
	投标保证金及工本费
	无需投标保证金

	19
	投标人费用
	投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自理

	20
	投标限价
	投标总价限价为748.05万元（含9%增值税），超出限价的投标文件将被直接拒绝

	21
	分包情况
	本工程不允许任何形式的再分包或转包

	22
	对投标人要求
	投标人不允许挂靠投标、不允许以个人（自然人）名义投标

	23
	其他说明
	（1）请各投标人仔细阅读招标文件及相关资料，结合项目特点进行报价（详见招标文件、图纸等相关资料），且综合单价报价需符合项目实际情况。
（2）各投标人需综合考虑人员、设备进出场情况，招标人不单独考虑人员、设备进出场费，且后期不允许索赔。
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二、投标文件要求
2.1 [bookmark: _bookmark3]投标文件的组成
投标文件格式内容：(1)投标函（格式附后）、(2)授权委托书（格式附后）、（3）报价表（格式附后）、(4)单位基本情况、营业执照、资质证书、安全生产许可证、纳税人资格证明。
2.2 [bookmark: _bookmark4]投标价
投标人的投标价，应是本招标文件中全部工程的投标价。投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程细目的单价、合价和总价。投标人没有填入单价、合价或总价的细目，招标人将认为该细目的价款已包含在工程量清单其他细目的单价或总价中。投标人在工程量清单中多报的细目或单价、合价、总价招标人将不予接受，严重者作废标处理。
2.3 [bookmark: _bookmark5]投标文件的签署和装订
2.3.1 投标文件正本由投标人法定代表人或其授权的代理人签署，不得用签名章代替。
2.3.2 投标文件的任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除。如果出现上述情况，均应由投标文件签字人在改动处小签或盖法人章。
-1-

三、评标办法
[bookmark: _Toc20547212][bookmark: _Toc2370][bookmark: _Toc18630][bookmark: _Toc20547669][bookmark: _Toc7105456][bookmark: _Toc7104024]3.1 评标小组 
[bookmark: _Toc7105457][bookmark: _Toc7104025][bookmark: _Toc20547213][bookmark: _Toc20547670]评标由招标人组建的评标小组负责，评标小组由招标人熟悉相关业务的人员和招标人企业评标专家组成。人数及组成见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc25452][bookmark: _Toc10491]3.2 评标原则 
评标遵循集体决议、价格合理、综合评分、择优选用的原则。
[bookmark: _Toc26272][bookmark: _Toc14089][bookmark: _Toc20547214][bookmark: _Toc7105458][bookmark: _Toc20547671][bookmark: _Toc7104026]3.3 评标
3.3.1只有已确定为实质性符合招标文件要求的投标文件，以及根据第2条有资格授予合同的投标文件，招标人才对其进行评审和比较。
3.3.2答辩：开标后，评标小组对投标人逐个进行询问，并要求投标单位对人员、机械、财务实力、施工业绩经验等内容进行答辩，答辩作为评标的依据。
3.3.3评标：评标小组按照评标办法对投标人进行综合评价打分。评价内容主要包括报价、资质、财务能力、业绩、信用水平等。
3.3.4评价结果：评标小组按照得分由高到低顺序取前一名作为中标候选人
3.3.5如果投标人的投标报价严重不平衡或偏差较大或其他原因，则招标人可以要求投标人递交工程量清单中所有各项详细的单价分析，使之调整到一个合理的水平。这种调整投标人可以接受或拒绝。
2.3.3 
[bookmark: _bookmark6]
第二部分、工程概况
[bookmark: _bookmark16]一、工程概况
本工程建设地点位于江苏省无锡市经开区华庄街道，施工范围为葛埭桥站（不含）～太湖新城站（含）范围内所涉及的车站、盾构区间和联络通道工程、变电所及其配套工程，太湖新城站位于红周路北侧，立信大道与丰润道之间地块之内。
1标段：太湖新城站车站第一区段（车站西区344.3m即DK60+622.970至DK60+967.270段）地下连续墙成槽、钢筋笼制作与吊装；地墙的外阴角加固；工法桩及抗拔桩成孔、钢筋笼安装、混凝土灌注、桩头凿除；车站北侧6#、7#等出入口围护结构；端头加固地面破除；盾构区间地基处理（端头加固）；支护工程；完成本分包工程所需的辅助工作、临时设施、完工验收、成品保护、资料整编、竣工验收、场地恢复清理移交、缺陷责任期修复等与本工程有关的全部工作内容。
[bookmark: _bookmark17]二、图纸及相关资料
[bookmark: _bookmark18]以电子版形式发至投标单位，请投标单位注意索取并查收。
三、特别提醒
1. 本次招标内容为劳务分包内容。
2. 投标人中标后将签订《劳务分包合同》，招标人付款时必须得到等额的专用增值税发票。


第三部分、相关附件
[bookmark: _bookmark20]附件1：投标函
投标函


招标人：安徽水文地质工程地质有限公司
根据已收到的安徽水文地质工程地质有限公司无锡轨道交通项目基础处理工程施工1标段专业分包 项目劳务分包招标文件，遵照国家相关的招投标管理办法，我单位经考察现场和研究上述项目招标文件后，我方承认招标文件的全部内容，并愿以人民币元（大写）元（小写）的总价，按上述项目的所有合同文件要求承担上述工程全部工作内容。














投标人（盖章）：                 

                 授权代理人（签字）：        
2026年8月1日                

[bookmark: _bookmark21]附件2：授权书
授权书
致：安徽水文地质工程地质有限公司
本授权书宣告：           合法地代表我单位，授权            为我单位代理人，该代理人有权在的投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标人协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。


投标人：（盖章)
授权人：（签字）
被授权的代理人：（签字）
日期：年月 日

授权人身份证扫描件



被授权人身份证扫描件

[bookmark: _bookmark22]


[bookmark: _bookmark25]附件6：投标报价
工程数量及投标报价

	序号
	项目名称
	计量单位
	量价（包含9%增值税专票）
	备注

	
	
	
	工程量
	含税单价（元）
	含税合价（元）
	

	（一）
	合同项目
	
	
	
	
	

	1
	地下连续墙
	m3
	11220.99 
	
	
	

	2
	拆除钢筋混凝土
	m3
	290.54 
	
	
	

	3
	深层搅拌桩（地连墙槽壁加固）
	m3
	821.23 
	
	
	

	4
	格构柱
	t
	170.00 
	
	
	

	5
	泥浆护壁成孔灌注桩（空桩）
	m
	3493.00 
	
	
	

	6
	泥浆护壁成孔灌注桩（实桩）
	m
	6100.00 
	
	
	

	7
	泥浆护壁成孔灌注桩（锚桩）
	m
	220.00 
	
	
	

	8
	泥浆护壁成孔灌注桩（试桩）
	m
	75.00 
	
	
	

	9
	钢筋笼
	t
	60.25 
	
	
	

	10
	钢筋笼
	t
	602.38 
	
	
	

	11
	高压喷射注浆桩
	m
	517.51 
	
	
	

	12
	深层搅拌桩 （抗外阴角加固）
	m3
	2208.00 
	
	
	

	13
	高压喷射注浆桩
	m
	383.16 
	
	
	

	14
	喷射混凝土支护
	m2
	8385.58 
	
	
	

	15
	土钉
	m
	2072.43 
	
	
	

	16
	深层搅拌桩成墙（SMW）
	m3
	7070.81 
	
	
	

	17
	SMW工法桩内插型钢
	t
	1616.26 
	
	
	

	18
	型钢租赁费
	t.天
	96975.60 
	
	
	

	19
	深层搅拌桩（加固）
	m3
	623.88 
	
	
	

	20
	深层搅拌桩 （加固）
	m3
	170.15 
	
	
	

	21
	预埋铁件
	t
	15.00 
	
	
	

	22
	盾构进出洞加固（太湖新城站）
	m3
	12000.00 
	
	
	

	23
	盾构进出洞加固（葛埭桥）
	m3
	12000.00 
	
	
	

	24
	MJS止水加固
	m3
	840.00 
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	



投标单位（章）：法定代表人或授权代理人：

第4部分、 [bookmark: _bookmark26]合同模板
劳务分包合同
甲方：安徽水文地质工程地质有限公司    签订地点：安徽省蚌埠市
乙方： xxx建设工程有限公司
根据《民法典》和其他法律法规，为明确甲乙双方的权利和义务，按照平等互利的原则，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 工程名称及项目地址
工程名称：无锡轨道交通项目基础处理工程1标段
项目地址：江苏省无锡市经开区
第2条  人员及配置情况
作业主要人员配置
	序号
	名称
	人员类型
	单位
	数量
	备注

	1
	地下连续墙施工
	打灰工、电焊工、司索工、钢筋工、泥浆工、杂工
	人
	25人
	

	2
	钻孔灌注桩施工
	打灰工、电焊工、司索工、钢筋工、泥浆工、杂工
	人
	10人
	

	3
	喷锚施工
	喷锚工
	人
	5人
	

	4
	工法桩桩施工
	电焊工、司索工、泥浆工、杂工
	人
	4人
	

	5
	高压旋喷桩施工
	电焊工、司索工、泥浆工、杂工
	人
	4人
	

	备注：
1：以上人数为暂定人数，无实际人数限制，但乙方确保施工时人数满足项目生产需求；
2：特种作业人员必须持证上岗，满足总包单位要求。
4：为注明工序处以清单为主（本项目为除机械、材料、燃油动力、机械手外的所有劳务工作内容。


第3条  结算方式及单价
劳务分包清单

	序号
	项目名称
	计量单位
	量价（包含9%增值税专票）
	备注

	
	
	
	工程量
	含税单价（元）
	含税合价（元）
	

	（一）
	合同项目
	
	
	
	
	

	1
	地下连续墙
	m3
	11220.99 
	
	
	

	2
	拆除钢筋混凝土
	m3
	290.54 
	
	
	

	3
	深层搅拌桩（地连墙槽壁加固）
	m3
	821.23 
	
	
	

	4
	格构柱
	t
	170.00 
	
	
	

	5
	泥浆护壁成孔灌注桩（空桩）
	m
	3493.00 
	
	
	

	6
	泥浆护壁成孔灌注桩（实桩）
	m
	6100.00 
	
	
	

	7
	泥浆护壁成孔灌注桩（锚桩）
	m
	220.00 
	
	
	

	8
	泥浆护壁成孔灌注桩（试桩）
	m
	75.00 
	
	
	

	9
	钢筋笼
	t
	60.25 
	
	
	

	10
	钢筋笼
	t
	602.38 
	
	
	

	11
	高压喷射注浆桩
	m
	517.51 
	
	
	

	12
	深层搅拌桩 （抗外阴角加固）
	m3
	2208.00 
	
	
	

	13
	高压喷射注浆桩
	m
	383.16 
	
	
	

	14
	喷射混凝土支护
	m2
	8385.58 
	
	
	

	15
	土钉
	m
	2072.43 
	
	
	

	16
	深层搅拌桩成墙（SMW）
	m3
	7070.81 
	
	
	

	17
	SMW工法桩内插型钢
	t
	1616.26 
	
	
	

	18
	型钢租赁费
	t.天
	96975.60 
	
	
	

	19
	深层搅拌桩（加固）
	m3
	623.88 
	
	
	

	20
	深层搅拌桩 （加固）
	m3
	170.15 
	
	
	

	21
	预埋铁件
	t
	15.00 
	
	
	

	22
	盾构进出洞加固（太湖新城站）
	m3
	12000.00 
	
	
	

	23
	盾构进出洞加固（葛埭桥）
	m3
	12000.00 
	
	
	

	24
	MJS止水加固
	m3
	840.00 
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	



暂定合同除税合价：      元（大写：       ）；税金：     元（大写：         ）；含税金额：          元（大写：         ）。
合同最终价款按实际完成的总包方认可的工程量*固定单价作结。

第4条 工期和劳务费用支付方式
4.1施工期限
从2026年8月1日起，至项目完工止；具体以甲方通知为准。
4.2 劳务分包费用计算
劳务施工费用计算见第三条结算方式及单价，按实际完成的总包方认可的工程量*固定单价作为劳务分包计价依据。
4.3 支付方式
过程中按按照当期完成产值的 70 % 支付；工程完工验收移交并按总包方，最高付至确认结算产值的 80 %；项目完工，业主完成对总包方最终结算审定，最高付至完工结算价款的 97 %；剩余完工结算价款的 3 %，等甲方质保金到账后支付。
甲方可通过电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子债券凭证、供应链票据方式等方式支付工程款。若采用银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子债券凭证、供应链票据方式等票据支付，由此产生的贴息费用由乙方承担。
甲方逾期支付进度款的，不向乙方支付违约金。
甲方支付劳务费、其他费用应当汇入本合同所提供的乙方账号。
4.4 发票及代付工资
甲方在付款前乙方必须提供真实有效《增值税专用发票》，发票金额必须与结算金额一致，若乙方提供的《增值税专用发票》为虚开或虚假发票，乙方应承担虚开或虚假发票金额的35%作为赔偿金，同时乙方须承担合同金额10%的违约金。同时甲方有权迟延支付应付款项，且不承担任何违约责任，乙方的各项合同义务仍应当按照合同约定继续履行。
乙方必须无条件配合甲方及总包单位办理相应银行卡（农民工工资卡）以及时发放工资。

第5条 费用包含内容
5.1 劳务施工费包含民工的工资、福利费用、车旅费用、保险费用、餐饮住宿费用；
5.2 劳务施工费包含工人的进出场车费、体检费用；
5.3 劳务施工费包含工人的进场后可能存在的窝工费用；
5.4 与劳务施工相关的辅材、劳保用品、零散周转材料等相关费用及不可预见的费用，在单价内综合考虑。
第6条 合同解除条款和违约责任
6.1 一方迟延履行合同义务，经催告后仍不履行的，另一方可解除合同并要求违约方承
担违约责任。
6.2 合同履行期间，一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同义务的，另一方可解除合同并要求违约方承担违约责任。
6.3 一方违约导致对方合同目的不能实现的，另一方可解除合同并要求违约方承担违约责任。
6.4 出现法定可解除合同的情形，按法律规定执行。

第7条 质量及安全文明要求
7.1乙方必须按国家质量标准和相应的规范要求进行施工，质量合格率达100%，满足总包单位要求。若因乙方施工原因造成的质量问题，造成的返工及后期修复等均由乙方承担，并出相应的费用，甲方有权在其工程款中扣除；
7.2 乙方在施工过程中，按甲方提供的质量要求进行，顺从管理指令，满足安全条件后进行施工，不得野蛮施工；
7.3做好场地保洁，场地清洁度满足总包单位要求。施工区域内场地保洁，24小时轮流清扫，不留死角，保证场地清洁无泥土，各种工器具摆放整齐，并经常清理泥浆渣土。
第8条 双方责任和义务
8.1甲方责任
1 甲方委派为现场负责人，行使施工单位管理权利。
2 开工前制定施工程序，编制计划安排和施工工序，指定工艺流程和质量安全技术保证措施，提出文明施工要求。
3 核实乙方上岗人员人数、证件、班组安排、满足施工要求。
4 对乙方实施全方位监督措施和管理，对乙方不足之处提出改进意见并监督执行，对乙方不规范，不服从指挥、违规违犯等现象进行监督整改，并有权进行经济处罚，处罚额视情节严重程度而定，额度范围为100-1000元/次不等。
5 每周召开生产例会，总结分析生产中出现的问题，确保安全、质量、工期之大目标的实现。6 负责项目间各工序工作协调。

8.2乙方责任
1 乙方为现场负责人，该现场负责人必须24小时住工地，未经施工单位负责人允许不得离开工地；施工班组所有工人不得擅自离开工地，如有需要离开，必须向施工单位现场负责人请假，未请假离开工地罚款50元/次。
2 负责调配适合本工程要求的人员，满足施工生产要求。
3 按工作性质编排成综合班(保洁、装卸、看场等)、班、并形成双班作业能力。
4 服从甲方的管理，对临时性工作安排积极配合。
5 对各种类机械设备、工器具进行日常维护，对工器具进行维修和养护，保证其始终处于正常良好状态。
6 加强对施工人员进行安全、质量、文明方面的教育与管理，做到有组织、有纪律、讲文明、真抓实干。
7 保证工序质量，按规范和工艺要求及业主、总包要求进行施工，消除质量问题与安全隐患。
8 负责工人的劳保用品的购买、发放，工人工资按要求进行发放到工人手中，不得克扣。
9 不录用老、弱、病、残、童、妇及精神不良者，不录用有不良记录者。
10 遵纪守法，发现违法者除处罚500-3000元外，立即退场，严重者交当地司法机关处理。
11 积极配合甲方其他方面的工作。
12 对起重工、维修工等特殊工种，要求由合法证件，持证上岗，如有违法违规问题，接受甲方处罚。
13 对不适合在本工程施工的人员，超龄人员不得录用(男18周岁-60周岁，女18周岁-55周岁)及时清退更换。
14 配合甲方办理当时临时居住证，费用由甲方承担。
15 乙方必须按照甲方要求及时报备进出场人员，提供人员信息，无条件配合办理工资卡及相关资料，以便工人工资发放。
16 防止内资、内外勾结，一经发现，必须严惩。
17 乙方所有人员的人身及财产安全均由乙方贵任承包人负责，概与甲方无关。
18 乙方在项目宿舍住宿期间必须保证房间内干净整洁，禁止违规使用大功率电器、私拉乱接等行为，一旦发现甲方现场管理人员有权没收违规电器具并进行处罚。19.禁止在宿舍区及工地聚众闹事、赌博、酗酒等行为，视情节处罚100-2000元不等。20.项目结束后，做到工完场清，生活区宿舍打扫干净交还项目部，若退场未清理交接甲方将按照500元/间清洁费从计价款扣除。
第9条 其它约定
9.1合同履行过程中发生争议，双方协商解决。协商不成，向甲方所在的人民法院提起诉讼。
9.2本合同未尽事项，双方协商一致可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
9.3本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，经双方签字或盖章后生效，具有同等的法律效力。





















甲方：安徽水文地质工程地质有限公司       乙方：xxx建设工程有限公司
（盖章）                                 （盖章）


签字：                                   签字：

日期：                                   日期：











安全生产协议
甲方：安徽水文地质工程地质有限公司    签订地点：安徽省蚌埠市
乙方： xxx建设工程有限公司
双方签订劳务分包合同，为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据国家有关法律、法规和条例及国家、省、市有关建设工程安全生产工作的各项管理规定，明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生，特订立本安全协议，作为附件，同等具有法律约束想，双方严格执行，具体如下
一、甲方的权利、责任和义务:
1.由甲方主管安全人员监督乙方人员进行班组入场安全教育，提高自我保护意识和防范措施。
2.有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。
3.甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册并提供人员身份证复印件给甲方留存。
4.严格审查乙方聘用人员的相关上岗证件。
5.对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理，乙方对甲方主管安全人员出具的罚款不能有任何异议且拒绝罚款处理。
二、乙方的权利、责任和义务:
1.严格履行甲方特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。
2.乙方对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均由乙方承担全部责任。因工伤工亡事件发生的索赔问题，乙方应当尽力调解处理并就发生的事情及时上报甲方，因乙方处理不力或者无故拒赔致使甲方受牵连而赔付的费用也由乙方承担。
3.乙方对所承担的工作安全生产负全面责任。任何有关于乙方劳务人员在其岗位上或自身直接原因导致的伤亡事件均由乙方负责并承担费用，乙方不得向甲方追偿任何关于安全所致的费用，因其已包含在其综合单价报价中。
4.乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措.
施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。
5.乙方负责人绝不能纵容、包庇施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队(班组)的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。
6.遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。
7.爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。
8.服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。
9.乙方对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。10.因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。
11.所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。12.乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。
13.由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。
14.本合同为工程合同的附件，同工程合同正本同时生效，于工程竣工验收合格完工清场后终止。甲、乙双方必须严格执行，由于违反本合同而造成伤亡事故等损失的，由违约方承担一切经济损失。







甲方：安徽水文地质工程地质有限公司       乙方：xxx建设工程有限公司
（盖章）                                 （盖章）


签字：                                   签字：

日期：                                   日期：







关于及时支付农民工工资的承诺函
致:安徽水文地质工程地质有限公司
本公司与贵单位签订的《劳务承包合同》，我公司同意在合同履行过程向贵单位就及时足额支付农民工工资做出如下承诺:
1、我公司将认真做好本公司在贵单位承建的相关服务用工和管理工作:安排好本公司民工的生活，做好劳务人员的安全教育和管理工作，发放劳保和安全用品，足额及时支付劳务人员工资，确保将工资发放到本人。
2、我公司将劳务人员工资足额及时支付作为工程款支付前提之一。如合同履行期间发生农民工工资报酬争议或劳务人员到政府部门投诉并查实的，贵单位有权留置30%工程进度款用于支付劳务人员工资，并按实际支付金额的双倍在进度款与竣工结算总价内扣除。
3、如出现项目相关劳务人员到政府或贵方办公室讨要工程款或工资我公司承诺在2小时内赶到并劝离。否则，每次按1万元向贵单位支付罚金。
特此承诺!














             承诺单位：
            （盖章）
            签字：





